# SAFE 대규모 개선 로드맵

작성 목적: 지방보조사업 검토 테스트 보완 사항의 단계별 추진 기준
작성일: 2026-06-29  |  상태: 기획·요구정리 단계 (코드 미반영)
관련 문서: manual.md (현행 SAFE 사용 설명서)

# 1. 배경 — 왜 대대적 수정이 필요한가

몇 차례 지방보조사업 검토 테스트 결과, 다음 한계가 기능 몇 개 추가로는 해결되지 않음을 확인했습니다.

| # | 보완점 | 요약 |
| --- | --- | --- |
| 1 | SILO 형태의 검토 | 4종 자료를 각각 따로 검토·결과 관리. 실무는 사업 1건의 4종 자료를 종합하여 적정/부적정 판단 |
| 2 | 사업별 특성 미고려 | 비목·사업 유형과 무관하게 동일 체크리스트·규칙 적용 → 해당 없는 항목까지 부적정 판정 (예: 공사비만 집행하는 사업에 원천징수 미징수 부적정) |

두 문제의 공통 뿌리:

「무엇을 검토하는가」→ 자료 1건이 아니라 사업(케이스) 1건

「무엇을 기준으로 판단하는가」→ 일괄 체크리스트가 아니라 사업 프로필·적용 조건이 반영된 점검

# 2. 현행 SAFE 구조 (개선 전 기준선)

| 항목 | 현행 |
| --- | --- |
| 검토 단위 | 자료유형 1개 + 파일 1건 (③만 ZIP 묶음 가능) |
| 체크리스트 | 유형별(①~④) DB 저장, 검토 시 선택 |
| 판정 | 체크리스트 항목 유사도 + 코드 고정 규칙검증 |
| 지식DB | 체크리스트 생성 시 참조. 검토 비교 단계에서는 미사용 |
| Gemini | 검토 파이프라인 미포함. 결과 화면 추가분석(항목명만)만 선택적 |
| 교차 검토 | 없음 (계획서 vs 집행내역 등 대조 불가) |
| 규칙검증 | checker.py 고정 규칙. 체크리스트·사업 프로필과 무관 |

# 3. 목표 구조 (To-Be)

## 3.1 검토 단위: 「자료」→「사업(케이스)」

[사업 검토 1건] (case_id)

사업 프로필 (보조금 유형, 비목 구성, 집행 특성 등)

첨부: ①사업계획서 ②집행내역서 ③지출증빙 ④정산보고서

통합 체크리스트 1개

통합 결과 1건 (항목별 판정·근거·이력)

## 3.2 통합 체크리스트 + 적용 조건

| 속성 | 역할 |
| --- | --- |
| target_docs | 점검에 필요한 자료 (①만 / ②+③ / 4종 교차 등) |
| applies_when | 적용 조건 (예: 인건비 비목 있음) |
| exclude_when | 제외 조건 (예: 공사비만 집행) |
| check_method | 교차대조 / 단일자료 규칙 / 유사도 보조 / 확인필요 |
| knowledge_ref | 지식DB·법령·감사사례 근거 링크 |

공통 코어 + 모듈(증빙·정산 등) 구조 검토

핵심 50~80개 + 사업유형별 서브셋이 현실적

기존 data_type별 체크리스트·이력 마이그레이션·병행 기간 정책 필요

## 3.3 사업 프로필 (보완점 2의 핵심)

체크리스트를 늘리기보다 적용 범위를 좁히고 N/A 처리가 우선입니다.

보조금 유형: 시설보조 / 운영보조 / 행사보조 / 공사 중심 등

집행 비목: 인건비, 용역비, 공사비, 포상금, 식비 등 (있음/없음)

판정: P / F / W 외 N/A(해당 없음) / 확인필요

# 4. 권장 진행 순서 (4단계)

원칙: 한 번에 전면 개편하지 않고, 오판 감소 → 통합 검토 → 지식·판정 고도화 순. 2단계를 3단계보다 먼저 (통합만 하면 오판이 더 커질 수 있음).

## 1단계: 요구사항·도메인 모델 고정 (코드 전, 약 2~4주)

목표: 개발 착수 전 업무·데이터 모델 합의

사업 검토 1건 정의 (4종 필수 여부, 미첨부 시 N/A)

통합 체크리스트 분류 체계

기존 ①~④ 항목 → 통합 항목 매핑표

사업 프로필 항목 목록

프로필–항목 매트릭스 (N/A 조건)

판정 유형 정의 (P/F/W/N/A/확인필요)

골든 케이스 2~3건 문서화

완료: 담당자 검토 가능한 업무가이드 + 데이터 모델 초안 + 체크리스트 개편안

## 2단계: 사업 프로필 + 항목 적용 조건

목표: SILO 유지, 오판부터 감소 (리스크: 낮음)

검토 시작 시 사업 유형·비목 폼

체크리스트 applies_when / exclude_when 메타데이터

규칙검증 프로필 연동 (인건비·원천징수 등)

N/A 항목 UI·종합 판정 규칙

효과: 빠른 현장 신뢰도 회복. 3단계 전 필수 토대.

## 3단계: 사업(케이스) 단위 + 4종 통합

목표: SILO 해소 (리스크: 중~高)

case / business_review 엔티티

4종 통합 업로드 UI

유형별 파싱 유지 + 통합 비교 레이어

통합 체크리스트 1개 (기존 4개 레거시)

교차 검토 항목 (계획↔집행↔증빙↔정산)

결과·이력 case_id 단일 관리

현행 「전체 체크리스트 일괄」→ case 통합 검토로 대체.

## 4단계: 지식DB 연동 + 판정 고도화

목표: 지식 기반 통합 체크리스트 완성 (리스크: 高)

항목 ↔ 지식DB 조항·감사사례 연결

교차 판정 엔진 (수치·일자·금액 규칙 대조)

정성 항목: 유사도 보조, 규칙·교차 중심

Gemini: 검토 후 근거·조치안 (본문 미전송)

## 교차 검토 항목 예시 (3단계)

| 점검 내용 | 필요 자료 |
| --- | --- |
| 계획 예산 vs 집행 합계 | ① + ② |
| 집행 항목 vs 증빙 금액·건수 | ② + ③ |
| 정산 총괄 vs 집행내역 | ② + ④ |
| 사업기간 vs 집행일·증빙일 | ① + ② + ③ |
| 자부담 비율 (계획 vs 정산) | ① + ④ |

# 5. 보완점 ↔ 단계 매핑

| 보완점 | 주 대응 단계 |
| --- | --- |
| 1. SILO | 3단계 (통합 case) + 4단계 (교차 판정) |
| 2. 사업 특성 | 2단계 우선 (프로필·조건부 항목) |

# 6. 1단계 착수 전 체크리스트

□ 실제 검토 사업 2~3건 정리 (유형, 비목, 4종 유무, 오판 vs 정답)

□ 교차 항목 10개 우선 선정

□ 사업 프로필 질문 10문항 초안

□ 통합 체크리스트 카테고리 합의

□ 기존 DB 체크리스트·이력 마이그레이션 방침

# 7. 로드맵 한 줄 요약

[1] 요구·골든케이스·통합 체크리스트·프로필 매트릭스 문서화
      ↓
[2] 사업 프로필 + 항목 적용조건 + N/A (오판 감소)
      ↓
[3] 사업 단위 4종 통합 검토 + 교차 항목 + 결과 통합 관리
      ↓
[4] 지식DB 항목 연동 + 교차/규칙 판정 고도화

# 8. 변경 이력

| 날짜 | 내용 |
| --- | --- |
| 2026-06-29 | 초안 작성 — 검토 테스트 보완점 및 4단계 로드맵 정리 |

# 9. 메모 (추가 결정·회의록)

(진행하면서 여기에 회의 결정·예외 사항을 적어 나가면 됩니다.)